**Istituto Comprensivo di Barzanò**

*SEDE: Via Leonardo da Vinci, 22 – 23891 Barzanò (Lecco)*

C.F. 85001820134- Cod. Min. LCIC80800X

Tel. 039.955044 / 039.9272537 - Fax 039.9287473

e-mail: lcic80800x*@istruzione.it - sito web: www.icsbarzano.gov.it*

BD14845_

Circ n. 60 Barzanò, 24 novembre 2017

AL PERSONALE DOCENTE E ATA

AI GENITORI DEGLI ALUNNI

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BARZANÒ

AGLI ATTI

**Oggetto: Opere di Manutenzione straordinaria - Copertura Scuola Primaria di Barzanò e Palestra**

Si informa il personale che da giovedì 23 novembre 2017 sono in corso i lavori di manutenzione straordinariariguardanti il rifacimento della copertura della scuola primaria e della palestra.

Sono state esaminate le fasi di intervento allo scopo di individuare le migliori condizioni di delimitazione del cantiere, di regolamentazione dei flussi (sia inerenti il cantiere, sia inerenti la fruizione della scuola), di tutela delle condizioni di sicurezza, e si sono valutate e coordinate le possibili interferenze.

Di seguito, le misure di coordinamento specifiche.

Per l’effettuazione delle lavorazioni, verrà adibita ad area esclusiva di cantiere, e delimitata con apposita recinzione, la porzione di terreno esterna al fabbricato sui lati nord ed ovest dello stesso e la parte di vialetto a fianco della palestra.In tale fase, le uscite di sicurezza sul lato ovest saranno interdette all’uso; potranno essere utilizzate le due uscite di sicurezza poste sul lato di ingresso e una del locale mensa. In una fase successiva si potrà utilizzare anche l’uscita di sicurezza posta al primo piano – lato est.

Da lunedì 27 novembre:

* l’accesso alla scuola da parte di alunni, genitori e personale dovrà avvenire dal cancello della palestra;
* per accedere alla palestra gli alunni usciranno dalla porta di sicurezza posizionata di fronte alla palestra stessa;
* le attività di doposcuola saranno temporaneamente spostate alla scuola secondaria;
* a partire da mercoledì 29 novembre le riunioni pomeridiane dei docenti saranno spostate alla scuola secondaria; in caso di maltempo e temporanea sospensione dei lavori, potranno essere svolte alla scuola primaria;
* l’Open Day programmato per sabato 2 dicembre avverrà regolarmente nell’edificio della scuola primaria;
* il collegamento con la mensa della scuola secondaria dovrà avvenire dall’esterno.

**Durante tutta la durata del cantiere, l’accesso degli utenti e del personale della scuola avverrà dal cancello pedonale presente su via L. Da Vinci, e non dall’attuale cancello carraio.**

Inoltre, la parte di piazzale pavimentata in asfalto (dal cancello carraio alla porta di ingresso della scuola) verrà delimitata con una recinzione lungo i due lati del prato. Sarà possibile il transito carraio/pedonale ai non addetti al cantiere (mensa) in caso di indifferibile necessità o di servizio, comunque previo coordinamento.

Si richiede la collaborazione di tutti.

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Roberta Rizzini